# Sprint 计划会议

## 1.增量内容

需要包含以下五个页面（功能）的前端和后端实现：

**登陆：**邮箱/用户名，密码

**注册：**邮箱，用户名，密码，确认密码，验证码

**个人信息：**头像，性别，生日，个性签名，年龄，地址，图片上传

**找回密码：**邮箱，密码，确认密码，验证码

**主页面：**时间，文字，图片，头像，ID，关注（地点）

## 2.人员分工

后端分工：王子仪完成架构代码，邢书豪完成测试修改，何瑞安完成文档编写

前端分工：王锐完成登陆注测找回密码设计，宁晨然完成主页设计，王洪和李兆炀完成个人页面设计

## 3.时间计划

第一周（10月3号至10月10号）：学习相应知识，前端学习javascript和vue，后端学习python和django。

第二周（10月10号至10月16号）：前后端搭建框架，完成基本的功能和页面设置

第三周（10月17号至10月23号）：前后端合并，确定API文档，调试前后端交互

第四周（10月24号至10月30号）：总结文档，召开Sprint评审和总结会议