# Sprint1 站会

## 第一周

何瑞安：

• 我今天打算做：学习django框架

• 我遇到了什么问题：暂时没有

王锐：

• 我今天打算做：学习vue.js前端框架和Vuetify前端组件库

• 我遇到了什么问题：暂时没有

宁晨然：

• 计划内容：学习vue框架和django框架，学习vue的基础语法内容。从vue官网上学会vue.js的用法，然后配置vue环境。

• 遇到的问题：vue的语法很复杂，前端的架构比较前沿，学习起来比较困难吃力。

李兆炀：

• 我今天打算做：学习vue

• 我遇到了什么问题：暂无

王洪：

• 我今天打算做：学习vue

• 我遇到了什么问题：暂无

邢书豪：

• 我今天打算做：学习django框架

• 我遇到了什么问题：无

王子仪：

• 我今天打算做：学习django框架

• 我遇到了什么问题：暂时没有

## 第二周

何瑞安：

• 我昨天做了：学习django框架

• 我今天打算做：搭建django框架

• 我遇到了什么问题：暂时没有

王锐：

• 我昨天做了：学习vue.js前端框架和Vuetify前端组件库

• 我今天打算做：学习Vue-CLI脚手架工具和使用Vue-CLI的前端开发方法

• 我遇到了什么问题：刚开始添加包和使用包时遇到一些bug

宁晨然

• 做了什么：学习vue

• 计划内容：通过查阅资料，先尝试搭建vue+django的框架内容。用django先建立一个后端app，然后用vue2建立一个前端框架。尝试配置好vue的环境。

• 遇到的问题：在配置vue2.0和vue3.0的时候，搭建前端框架遇到很多奇奇怪怪的bug，最终采用了vue ui的方式建立了一个vue2.x项目，在通过命令行对里面框架添加所需要的vuetify包。

李兆炀

• 我昨天做了：学习vue和django

• 我今天打算做：学习vuetify框架，配置环境，安装npm等插件

• 我遇到了什么问题：暂无

王洪：

• 我昨天做了：学习vue

• 我今天打算做：学习vuetify框架，配置环境，

• 我遇到了什么问题：暂无

邢书豪：

• 我昨天做了：学习django框架

• 我今天打算做：搭建django框架• 我遇到了什么问题：无

王子仪：

• 我昨天做了：学习django框架

• 我今天打算做：学习django框架

• 我遇到了什么问题：暂时没有

## 第三周

何瑞安：

• 我昨天做了：讨论后端设计

• 我今天打算做：编写API文档

• 我遇到了什么问题：模块分工比较困难，决定按流程分工

王锐：

• 我昨天做了：讨论前端设计

• 我今天打算做：开始编写前端界面中的登录、注册页面

• 我遇到了什么问题：刚开始编写Vue.js部分代码时遇到一些语法错误

宁晨然

• 做了什么：环境配置建立框架

• 计划内容：通过vuetify的组件库官网，学习组件库的使用。利用组件库搭建一个蛋博的主页，并且尝试尽可能美观。

• 遇到的问题：不熟悉vuetify组件库的内容，并且使用的时候不知道找哪些组件用来拼装。所以花了很长时间用来使用找自己所需要的vuetify组件的过程。

李兆炀

• 我昨天做了：环境配置

• 我今天打算做：阅读模板代码，搭建前端框架

• 我遇到了什么问题：对vuetify不熟悉，代码套用有冲突

王洪：

• 我昨天做了：环境配置

• 我今天打算做：搭建前端框架

• 我遇到了什么问题：设计比较困难，对vuetify不熟悉，代码有些bug

邢书豪：

• 我昨天做了：讨论后端设计

• 我今天打算做：使用postman软件和django的TestCase测试注册、登录、修改密码和个人信息的功能

• 我遇到了什么问题：使用postman无法发送请求

王子仪：

• 我昨天做了：讨论后端设计

• 我今天打算做：开始写后端代码

• 我遇到了什么问题：一开始对django还不是很熟，代码遇到一些bug

## 第四周

何瑞安：

• 我昨天做了：编写API文档和设计文档

• 我今天打算做：编写Sprint总结文档

• 我遇到了什么问题：和前端联系不紧密，有很多细节没有确定

王锐：

• 我昨天做了：编写前端的登录、注册页面

• 我今天打算做：完善登录、注册中与后端交互的逻辑

• 我遇到了什么问题：操作完成后的页面跳转逻辑

宁晨然

• 做了什么：实现主页代码，汇总前端代码，继续调整前端主页的内容。撰写文档，整理前端代码。

• 遇到的问题：代码注释没有写的很清楚，框架比较混乱，几个同学的代码不好整理。需要花时间统一风格和接口。

李兆炀

• 我昨天做了：搭建前端框架

• 我今天打算做什么：完善优化代码

• 我遇到了什么问题：观摩一些知名网站的网页，学习优化

王洪：

• 我昨天做了：搭建前端框架

• 我今天打算做什么：完善优化代码

• 我遇到了什么问题：观摩一些知名网站的网页，学习优化

邢书豪：

• 我昨天做了：测试blog模块和上传头像功能

• 我今天打算做：编写测试文档

• 我遇到了什么问题：无

王子仪：

• 我昨天做了：写后端代码

• 我今天打算做：完善后端代码

• 我遇到了什么问题：后端有些功能设计得不周到，和前端的对接有一些问题