# Sprint1 评审会议

## 1. 参会人员

产品负责人：何瑞安

开发团队：宁晨然、王洪、李兆炀、王锐、何瑞安、王子仪、邢书豪

## 2. 产品负责人发言

已完成的待办：修改个人信息，登陆注册，修改密码，发布动态

未完成的待办：关注他人，查看他人动态，评论点赞转发，话题热搜

可能交付日期：12月30日

## 3. 开发团队发言

优点：前后端分工明确、使用看板管理，流程跟踪清晰

缺点：前后端很难统一、时间安排比较紧、没有完善文档和代码规范

改进：一个人统合整理代码接口，删减不需要的功能，简化模型，建立完善文档和代码规范

问题1：增量里面是否包含关注？

回答：这次时间比较紧，关注功能暂时没有包含进去，预计在下一个Sprint中添加关注功能的实现

问题2：目前运行情况怎么样？

回答：前后端磨合还不够，需要进一步测试和调整，目前无法稳定运行

## 4. 下一步计划

市场与用户改变：用户更加强调社交互动的功能，想要更加丰富的社交体验，我们也必须要在产品中体现和实现更多的人物之间交互。

下一步的工作：评论，点赞，转发他人的动态，加上Sprint1遗留的关注功能

下一步的时间表：11月30号前交付以上描述的Sprint2的功能，12月31号前交付全部功能